**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

от 20 мая 2021г. № 27 - Р

Об утверждении мероприятий по подготовке

объектов жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы

к отопительному периоду 2021-2022гг

В целях организации подготовки объектов жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы Александровского сельского поселения к предстоящему отопительному периоду 2021-2022 годов

1.Утвердить Мероприятия по подготовке объектов жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне- зимний период 2020-2021 годов, согласно приложению.

2.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Александровского

сельского поселения Р.С. Алекперов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению администрации Александровского сельского поселения

от 20 мая 2021г. № 27 - Р

**Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 2021-2022гг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объектов, работ** | **Ед. изм** | **Объём работ** | **Затраты,тыс. руб** | **Сроки исполнения работ** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Прим.** |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ***1*** | ***Новобахметьевский сельский клуб***  ***с. Н.Бахметьевка***  ***ул. Зеленая 42 -проверка газосигнализатора, вентиляционного канала*** | ***шт*** | ***2*** | ***4,6*** | ***сентябрь 2021 год*** | ***Администрация Александровского сельского поселения*** | ***МУК "Александровский Центр Культуры"*** |  |
| ***2*** | ***Административное здание с. Александровка, ул. Центральная, 43 - проверка газосигнализатора, вентиляционного канала*** | ***шт*** | ***2*** | ***4*** | ***сентябрь 2021 год*** | ***Администрация Александровского сельского поселения*** | ***Администрация Александровского сельского поселения*** |  |
| ***3*** | ***Быткомбинатс. Александровка  ул. Мира, 13 - проверка газосигнализатора, вентиляционного канала*** | ***шт*** | ***2*** | ***4,6*** | ***сентябрь 2021 год*** | ***Администрация Александровского сельского поселения*** | ***МУ "Благоустройство" администрации Александровского сельского поселения*** |  |
| ***4*** | ***Андреевский сельский клуб  с. Андреевка  ул. Мира, 4 - проверка газосигнализатора, вентиляционного канала*** | ***шт*** | ***2*** | ***3,9*** | ***сентябрь 2021 год*** | ***Администрация Александровского сельского поселения*** | ***МУК "Александрокий Центр Культуры"*** |  |
| ***5*** | ***Большекнязевская сельская библиотека с. Большая Князевка***  ***ул. Мира, 1 - проверка газосигнализатора, вентиляционного канала*** | ***шт*** | ***2*** | ***3,9*** | ***сентябрь 2021 год*** | ***Администрация Александровского сельского поселения*** | ***МУК "Александровский Центр Культуры"*** |  |
| ***6*** | ***Баня (мастерская)***  ***с. Александровка  пер. Речной 2 - проверка газосигнализатора, вентиляционного канала*** | ***шт*** | ***2*** | ***4,6*** | ***сентябрь 2021 год*** | ***Администрация Александровского сельского поселения*** | ***МУ "Благоустройство" администрации Александровского сельского поселения*** |  |
| ***7*** | ***Александровский СДК***  ***с. Александровка  ул. Центральная, 49 - проверка газосигнализатора, вентиляционного канала*** | ***шт*** | ***2*** | ***3,9*** | ***сентябрь 2021 год*** | ***Администрация Александровского сельского поселения*** | ***МУК "Александровский Центр Культуры"*** |  |
| ***8*** | ***Андреевская сельская библиотека с. Андреевка ул. Микрорайон д. 6 кв. 9 - проверка газосигнализатора, вентиляционного канала*** | ***шт*** | ***2*** | ***3,9*** | ***сентябрь 2021 год*** | ***Администрация Александровского сельского поселения*** | ***МУК "Александровский Центр Культуры"*** |  |
| ***9*** | ***Отделение почтовой связи с. Андреевка ул. Микрорайон д.2 кв.12  - проверка газосигнализатора, вентиляционного канала*** | ***шт*** | ***2*** | ***4*** | ***сентябрь 2021 год*** | ***Администрация Александровского сельского поселения*** | ***Администрация Александровского сельского поселения*** |  |
| ***10*** | ***Телеграф (ЮТК)***  ***с. Андреевка ул. Микрорайон д.2 кв.9  - проверка газосигнализатора, вентиляционного канала*** | ***шт*** | ***2*** | ***4*** | ***сентябрь 2021 год*** | ***Администрация Александровского сельского поселения*** | ***Администрация Александровского сельского поселения*** |  |
| ***11*** | ***Баняс. с.Александровка ул. Солнечная, 10 - проверка газосигнализатора, вентиляционного канала*** | ***шт*** | ***2*** | ***4,6*** | ***сентябрь 2021 год*** | ***Администрация Александровского сельского поселения*** | ***Администрация Александровского сельского поселения*** |  |
|  | **Аварийный запас** |  |  | **3,00** |  |  |  |  |
|  | **Итого по мероприятиям** |  | 22 | 46 |  |  |  |  |
|  | **Итого аварийный запас** |  |  | 3 |  |  |  |  |