**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

от 13 июня 2019г. № 35 - Р

Об утверждении мероприятий по подготовке

объектов жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы

 к отопительному периоду 2019-2020гг

В целях организации подготовки объектов жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы Александровского сельского поселения к предстоящему отопительному периоду 2019-2020 годов

 1.Утвердить Мероприятия по подготовке объектов жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне- зимний период 2019-2020 годов, согласно приложению.

 2.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Александровского

сельского поселения Р.С. Алекперов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению администрации

 Александровского сельского поселения от 13 июня 2019г. № 35 - Р

**Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 2019-2020гг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объектов, работ** | **Ед. изм** | **Объём работ** | **Затраты,тыс. руб** | **Сроки исполнения работ** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Прим.** |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ***1*** | ***Новобахметьевский сельский клуб*** ***с. Н.Бахметьевка*** ***ул. Зеленая 42 -проверка газосигнализатора, вентиляционного канала*** | ***шт*** | ***2*** | ***4,6*** |  ***сентябрь 2019 год*** | ***Администрация Александровского сельского поселения*** | ***МУК "Александровский Центр Культуры"*** |  |
| ***2*** | ***Административное здание с. Александровка,ул. Центральная, 43 - проверка газосигнализатора, вентиляционного канала*** | ***шт*** | ***2*** | ***4*** | ***сентябрь 2019 год*** | ***Администрация Александровского сельского поселения*** | ***Администрация Александровского сельского поселения*** |  |
| ***3*** | ***Быткомбинатс. Александровка ул. Мира, 13 - проверка газосигнализатора, вентиляционного канала*** | ***шт*** | ***2*** | ***4,6*** | ***сентябрь 2019 год*** | ***Администрация Александровского сельского поселения*** | ***МУ "Благоустройство" администрации Александровского сельского поселения*** |  |
| ***4*** | ***Андреевский сельский клуб с. Андреевка ул. Мира, 4 - проверка газосигнализатора, вентиляционного канала*** | ***шт*** | ***2*** | ***3,9*** | ***сентябрь 2019 год*** | ***Администрация Александровского сельского поселения*** | ***МУК "Александрокий Центр Культуры"*** |  |
| ***5*** | ***Большекнязевская сельская библиотекас. Большая Князевка*** ***ул. Мира, 1 - проверка газосигнализатора, вентиляционного канала*** | ***шт*** | ***2*** | ***3,9*** | ***сентябрь 2019 год*** | ***Администрация Александровского сельского поселения*** | ***МУК "Александровский Центр Культуры"*** |  |
| ***6*** | ***Баня (мастерская)******с. Александровка пер. Речной 2 - проверка газосигнализатора, вентиляционного канала*** | ***шт*** | ***2*** | ***4,6*** | ***сентябрь 2019 год*** | ***Администрация Александровского сельского поселения*** | ***МУ "Благоустройство" администрации Александровского сельского поселения*** |  |
| ***7*** | ***Александровский СДК*** ***с. Александровка ул. Центральная, 49 - проверка газосигнализатора, вентиляционного канала*** | ***шт*** | ***2*** | ***3,9*** | ***сентябрь 2019 год*** | ***Администрация Александровского сельского поселения*** | ***МУК "Александровский Центр Культуры"*** |  |
| ***8*** | ***Андреевская сельская библиотека с. Андреевка ул. Микрорайон д. 6 кв. 9 - проверка газосигнализатора, вентиляционного канала***  | ***шт*** | ***2*** | ***3,9*** | ***сентябрь 2019 год*** | ***Администрация Александровского сельского поселения*** | ***МУК "Александровский Центр Культуры"*** |  |
| ***9*** | ***Отделение почтовой связи с. Андреевка ул. Микрорайон д.2 кв.12 - проверка газосигнализатора, вентиляционного канала***  | ***шт*** | ***2*** | ***4*** | ***сентябрь 2019 год*** | ***Администрация Александровского сельского поселения*** | ***Администрация Александровского сельского поселения*** |  |
| ***10*** | ***Телеграф (ЮТК)*** ***с. Андреевка ул. Микрорайон д.2 кв.9 - проверка газосигнализатора, вентиляционного канала***  | ***шт*** | ***2*** | ***4*** | ***сентябрь 2019 год*** | ***Администрация Александровского сельского поселения*** | ***Администрация Александровского сельского поселения*** |  |
| ***11*** | ***Баняс. с.Александровкаул. Солнечная, 10 - проверка газосигнализатора, вентиляционного канала*** | ***шт*** | ***2*** | ***4,6*** | ***сентябрь 2019 год*** | ***Администрация Александровского сельского поселения*** | ***Администрация Александровского сельского поселения*** |  |
|  | **Аварийный запас** |  |  | **3,00** |   |   |   |   |
|   | **Итого по мероприятиям** |   | 22 | 46 |   |   |   |   |
|   | **Итого аварийный запас** |   |   | 3 |   |   |   |   |