**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

от 24 июня 2021г. № 39 - Р

О подготовке многоквартирного жилого фонда и объектов социальной сферы, расположенных на территории Александровского сельского поселения, к отопительному сезону осенне-зимнего периода

2021 – 2022 годов

В целях обеспечения своевременной подготовки многоквартирного жилого фонда и объектов социальной сферы, расположенных на территории Александровского сельского поселения, к отопительному сезону 2021-2022гг:

1.Создать постоянно действующую комиссию по подготовке многоквартирного жилого фонда и объектов социальной сферы к отопительному сезону 2021-2022 годов и по прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов в составе:

**Председатель комиссии**

Серебрякова Н.А.- заместитель главы администрации

**Заместитель председателя**

Поляков С.А.- директор МУ «Благоустройство» администрации Александровского сельского поселения

**Члены комиссии:**

Веркина О.И.- ведущий специалист администрации;

Хартенко Ю.А. - ведущий специалист администрации;

Бурмистенко Т.В.- ведущий специалист администрации;

Сурков С.В.- водитель МУ «Благоустройство» администрации Александровского сельского поселения.

2.Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022гг (приложение).

3.Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Александровского

сельского поселения Р.С. Алекперов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению администрации

Александровского сельского поселения от 24 июня 2021г. № 39 - Р

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду

2021 -2022 гг

Александровского сельского поселения

Жирновского муниципального района

Волгоградской области

с. Александровка

2021 год

1. Паспорт

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | -Программа проведения проверки готовности к отопительному сезону Александровского сельского поселения |
| Основание для разработки Программы | -«Правила оценки готовности к отопительному сезону», утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г № 103 |
| Заказчик Программы | -Александровское сельское поселение Жирновского муниципального района Волгоградской области |
| Разработчик Программы | -Александровское сельское поселение Жирновского муниципального района Волгоградской области |
| Исполнители Программы | -Александровское сельское поселение Жирновского муниципального района Волгоградской области, МУ «Благоустройство» администрации Александровского сельского поселения |
| Цели и задачи  Программы | -Администрации Александровского сельского поселения образовать и возглавить комиссию по координации хода подготовки жилищного фонда и объектов социальной сферы на территории поселения к осенне- зимнему периоду 2021-2022 годов и организовать их эффективную работу;  -утвердить мероприятия по подготовке объектов Александровского сельского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области к осенне- зимнему периоду 2021-2022 годов;  -принять меры по своевременному и полному финансированию работ, связанных с подготовкой муниципальных объектов к осенне - зимнему периоду 2021-2022 годов;  -МУ «Благоустройство» администрации Александровского сельского поселения организовать подготовку объектов систем газо-, водо-, теплоснабжения к работе в осенне – зимний период 2021-2022 годов;  -усилить контроль над расчетами коммунальных услуг;  -осуществлять контроль над своевременным заключением договоров на оказание коммунальных услуг 2021-2022 годов;  -активизировать работу по установке приборов учета потребляемых ресурсов;  -обеспечить оформление паспортов готовности домов к эксплуатации в зимних условиях по форме, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно - коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170;  -своевременно представлять в отдел по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству администрации Жирновского муниципального района сведения о подготовке к отопительному сезону по установленным формам |
| Срок реализации Программы | -реализация Программы планируется на июль – октябрь 2021 года |
| Объемы и источники финансирования | -общий прогнозируемый объем финансирования Программы – тыс.руб.;  источник финансирования – бюджет поселения |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -до 01 сентября 2021 года завершение всех работ по подготовке объектов к осенне- зимнему периоду 2021-2022 гг;  -до 01 октября 2021 года осуществить расчеты с организациями жилищно-коммунального хозяйства и энергетиками;  -до 10 октября 2021 года обеспечить получение паспортов готовности к работе в осенне – зимний период 2021-2022 годов |
| Система организации контроля за исполнением Программы | -контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет администрация Александровского сельского поселения |