П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________________

от 18 февраля  2019 г.  №  13

О подготовке и обеспечении безаварийного

пропуска паводковых вод в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации и проведения мероприятий по уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий, снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период возможного половодья (паводка) в 2019 году, а также заблаговременной выработки и реализации мер, направленных на предупреждение и ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций, руководствуясь постановлением главы Жирновского мниципального района Волгоградской области от 18.02.2019 № 11 «О подготовке и обеспечении безаварийного пропуска паводковых вод в 2019 году», Уставом Александровского сельского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области,

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить состав противопаводковой комиссии (далее Комиссии), приложение 1.

2.Назначить ответственным за паводковой обстановкой на водных объектах, расположенных на территории Александровского сельского поселения, директора МУ «Благоустройство» администрации Александровского сельского поселения Полякова С.А.

3.Утвердить план предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Александровского сельского поселения в 2019 году, приложение 2.

3.1.Созданной Комиссии:

Срок – до 28.02.2019г.:

-провести проверку всех имеющихся водных объектов, оценить состояние гидротехнических сооружений с оформлением актов осмотра.

Срок – до 21.02.2018г.:

-проработать и уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, план эвакуации, план первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения при возможном затоплении;

-определить состав сил и средств поселения, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья и паводков 2019 года;

-провести проверку готовности систем оповещения и действиям населения по сигналам оповещения;

-уточнить руководящий состав пунктов временного размещения и привести их в повышенную готовность;

-уточнить наличие плавсредств, других материально- технических ресурсов, находящихся в собственности граждан и пригодных для использования при проведении аварийно – спасательных и других неотложных работ.

4. При угрозе осложнения паводковой обстановки организовать выставление временных постов наблюдения за водной обстановкой и общественных спасательных постов.

5. Заместителю главы администрации Серебряковой Н.А. обеспечить:

-регулярное информирование населения о развитии весеннего паводка и своевременное его оповещение при угрозе подтопления населенных пунктов;

-ежедневно начиная с 12.03.2019 к 08:00 часам представлять информацию о складывающейся ситуации весеннего паводка в ЕДДС Жирновского муниципального района.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Александровского

сельского поселения	        	Р.С. Алекперов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Александровского сельского поселения

от 18 февраля  2019 г.  №  13

Состав

противопаводковой комиссии

Александровского сельского поселения

Председатель

противопаводковой комиссии:

Поляков Сергей		-	директор МУ «Благоустройство» администрации

Алексеевич			            Александровского сельского поселения

Члены комиссии:

Серебрякова Наталья 	-          заместитель главы

Александровна			администрации Александровского сельского

поселения

Бурмистенко Татьяна	-	ведущий специалист администрации

Владимировна		            Александровского сельского поселения

Веркина Ольга 	-                      ведущий специалист администрации

Ивановна			                        Александровского сельского поселения

Хартенко Виктор		-	тракторист- экскаваторщик МУ «Благоустройство»

Иванович					администрации Александровского сельского

поселения

Меджидов Гаджи		-	водитель МУ «Благоустройство»

Матлаб оглы				администрации Александровского сельского

поселения

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

Александровского сельского поселения

от 18 февраля  2019 г.  №  13

П Л А Н

предупредительных противопаводковых мероприятий

по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести на территории Александровского сельского поселения обследование гидротехнических сооружений, мостов, дюкеров, прудов, сливных конструкций на предмет их готовности к пропуску паводковых вод с оформлением актов | до 28.02.2019г | Члены комиссии |
| 2 | Доведение до владельцев ГТС независимо от форм собственности, что обязанности по обеспечению безопасности ГТС, а так же по возмещению вреда, причиненного в результате нарушения законодательства о безопасности ГТС, в соответствии со ст.ст. 9 и 16 ФЗ «О безопасности ГТС» от 21.07.97 № 117-ФЗ возложены на собственников ГТС и эксплуатирующие организации. | до 28.02.2019г. | Председатель противопаводковой комиссии |
| 3 | Уточнение состава сил и средств, привлекаемых к на проведение противопаводковых мероприятий и проведение возможных спасательных аварийно-восстановительных работ | до 21.02.2019г | Председатель противопаводковой комиссии |
| 4 | Уточнение плана эвакуации, пункта временного размещения населения из зон возможного затопления | до 21.02.2019г | Члены комиссии |
| 5 | Разработка планов предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, а также проектов распорядительных документов для принятия должностными лицами органов местного самоуправления решений на проведение предупредительных мероприятий и ликвидации последствий наводнения | до 21.02.2019г | Председатель противопаводковой комиссии |
| 6 | Проверка готовности систем оповещения в случае угрозы подтопления населенных пунктов | до 21.02.2019г | Председатель противопаводковой комиссии |
| 7 | Обеспечить запас ГСМ, строительного материала (песка, щебня), в случае угрозы подтопления населенных пунктов | до 12.03.2019г | Председатель противопаводковой комиссии |
| 8 | Подготовить необходимое оборудование для откачки талых вод в местах возможного затопления зданий и сооружений, подготовить плавсредства (лодки) для проведения осмотра местности, при необходимости эвакуации людей | до 07.03.2019г | Председатель противопаводковой комиссии |
| 9 | Совместно с субъектами электроэнергетики и связи определить места подтопления талыми и паводковыми водами трансформаторных подстанций, опор высоковольтных линий электропередач и линий связи и применять все необходимые меры по их защите | до 01.03.2019г | Председатель противопаводковой комиссии |
| 10 | Заблаговременно выполнить предупредительные мероприятия на ГТС: -очистить подводные каналы от растительности, мусора, снега, льда; -отсыпать гребни плотин, если отметка над уровнем зеркала льда менее 0,7 м; -провести ревизию запорной арматуры на сливных трубах | до 20.03.2019 | Председатель противопаводковой комиссии |
| 11 | Установить ежедневный контроль за наполняемость прудов, подъемов уровня в реке, а во время наивысшего таяния снега вести непрерывное наблюдение | в период паводка | Председатель противопаводковой комиссии |
| 12 | Обеспечить готовность служб жилищно-коммунального хозяйства к работе в условиях весеннего половодья и паводка | постоянно | Председатель противопаводковой комиссии |
| 13 | Обо всех предаварийных и аварийных ситуациях на ГТС на территории Александровского сельского поселения своевременно сообщать главе поселения, информировать председателя КЧС и ПБ Жирновского района и его заместителя, Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации Жирновского района | в течение паводкового периода телефоны ЕДДС 5 39 41 или 112 | Председатель противопаводковой комиссии, члены комиссии |